Arazi Toplulaştırması yapılacak alanın tespiti, etüt raporlarının hazırlanması ve Bakanlığa sunulması

Etüt Raporu

E-PR

3083 Sayılı Kanun

Bakanlıkça BakanlarKurulu Kararıalınmak üzere Başbakanlığa sunulması

Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazetede ilanı

P-PR

P-BS

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Arazi toplulaştırması proje yapımı

Genel müdürlüğe gönderilip ihale edilmesi

Yüklenici belli olunca işyeri teslimi yapılması

Halihazır harita alımı ve derecelendirme haritasının oluşturulması,toprak sınıflarının belirlenmesi

Kom. imzsı

Blok planlamasının yapılması ve inşaat işlerine başlanması

Mülakatların yapılması

Yer parselasyonu yapılıp askı ilanı

(3 kere)

Kontr. Imz.

Yeni yerlerin teslimi

Tescil